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第一章 采购公告

1.采购条件和方法

1.1 采购条件

江苏苏盐井神股份有限公司项目后评价服务业务已具备采购条件，经江苏苏盐井神股份有限公司批准，现对该业务实施公开采购活动，公开邀请有意向的合格供应商前来参与采购竞争。本次采购为资格后审。

1.2 采购方法

询比采购。

2.采购内容和范围

2.1 业务采购内容及范围
业务采购内容及范围：对江苏苏盐井神股份有限公司已竣工验收5个重点项目开展项目专项后评价，包括对前期决策、建设管理、生产运营、项目效益等方面进行全面客观的评价并提出相应的对策建议，提高公司投资决策和建设管理水平，提升项目投资效益。5个重点项目分别为：淮安生产片区卤水储运配套工程、苏盐井神卤水管道工程（第二分公司至淮盐矿业）、瑞洪盐业芒硝尾矿资源利用产业升级节能技改一期工程、瑞丰公司60万吨/年制盐搬迁技改项目、瑞达公司年产6000吨复合软包装材料智能制造项目。后评价报告的主要内容包括但不限于：

（1）项目概述。包括编制依据、项目建设目标、建设规模、建设内容、建设工期、工程投资等基本情况，简述后评价工作开展情况及提出的经验、主要问题、结论、建议。

（2）项目前期决策总结与评价。包括简述项目前期决策过程、规划政策符合性和建设必要性评价、决策程序合规性评价。

（3）项目实施总结与评价。包括项目开工建设、过程管控到竣工验收投产全流程的实施情况，分别对招标投标过程、合同签订与履约管理、参建单位组织协调、建设工期管控、工程质量验收、安全生产管理、投资变更与概算执行、资金拨付与使用、项目调试运行及竣工验收程序等内容进行总结梳理，对照项目批复的建设要求与原定实施目标，评价项目实施过程的合规性、管理效率与管控效果，分析实际执行与预期目标出现偏差的核心原因。

（4）项目运营总结与评价。包括总结项目投产运营后的实际运行情况，梳理运营管理体系建设、日常运维管控、产能释放进度、运营成本控制、产品/服务质量达标、安全环保合规运营等方面实际情况，对照项目批复文件明确的运营指标与预期效益目标分析实际运营结果偏离预期目标的主要原因，总结运营管理层面的经验与不足。

（5）项目投资效益效果评价。对照项目可研及初步设计（如有），对项目社会效益、经济效益、生态环境效益、资源和能源利用效果进行综合评价。

（6）项目后评价结论与建议。在前期决策、建设准备、实施、运营、效益效果、目标及可持续性评价的基础上对项目进行综合评价，得出主要的、客观的评价结论，并总结经验和存在问题、提出建议。

2.2 服务期限、地点及要求

服务期限：本项目共实施 5 个项目后评价工作，中标人可同步并行开展全部项目后评价业务，整体服务期限自合同签订之日起至全部项目后评价成果通过评审、全套资料完整归档为止，全部工作须在合同签订之日起 8个月内完成（如因甲方原因，完成时间适时调整）；单个项目在合同签订且对应项目资料全部移交齐全后启动，40 日历天内完成后评价报告初稿编制，待收到甲方审核意见后 20日历天内完成报告修改完善、终审定稿、正式报告交付及全套资料归档，各项目实施启动时点、工作统筹节奏结合项目实际进度同步推进。其中瑞洪盐业芒硝尾矿资源利用产业升级节能技改一期工程、瑞丰公司60万吨/年制盐搬迁技改项目后评价工作须于2026年内完成。
服务地点：江苏苏盐井神股份有限公司。
服务质量要求：成果应符合国家及行业标准要求，并通过采购人组织的内部专家评审，满足采购人需求，符合合同要求。

3.供应商资格要求

3.1 供应商资格要求：

参与本技术服务采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人，同时还应具备如下条件：

（1）供应商的资质要求：①具有独立承担民事责任和履行合同的能力；②具备工程咨询乙级及以上资质证书。（提供加载有统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书复印件、资质证书复印件，原件备查）。

（2）供应商应当具有承接过同类项目的业绩。提供2021年1月1日以来（政府批复日期为准）至少1项目评价工作业绩。（提供项目合同（或甲方盖章的任务书）、合同对应的发票复印件，所有复印件加盖单位公章。所需材料缺一不予认可，提供的证明材料必须反映出合同金额和服务内容，否则视为未提供）。

（3）项目负责人及成员：项目负责人应当具备注册咨询工程师资质，连续5年（含）以上类似项目咨询工作经验（自2021年1月1日以来，以合同签订为准）；项目成员不少于5人（与负责人不重复）。（提供项目人员身份证复印件、提供与供应商签订的有效期内劳动合同、2026年1月1日以来任意连续6个月及以上的社保部门出具的供应商为其缴纳养老保险证明材料，以及资格证书的复印件。所提供的证书、材料等复印件加盖单位公章。）

（4）信誉要求：供应商的信誉及财务经营状况良好，近3年无违法、违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录，没有发生重大质量和重大安全事故。未被江苏苏盐井神股份有限公司列入“负面行为单位清单”且在禁停期内的法人或者其他组织。在递交报名参加采购截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供①加盖供应商公章的承诺书；②在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和其他组织信用信息概况”；③在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”；④2023年度、2024年度、2025年度连续三年度的无保留意见的年度财务审计报告复印件。①②③④必须同时提供，①②③报告生成时间（日期）必须在本项目采购公告发布后）

3.2 供应商不得存在下列情形之一

(1)与本技术服务其他供应商的单位负责人为同一人。

(2）与本技术服务其他供应商存在直接控股关系。

(3)与本技术服务其他供应商存在管理关系。

(4)近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

①被本技术服务所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

⑤其他禁止情形：被江苏苏盐井神股份有限公司列入“负面行为单位清单”且在禁停期内的法人或者其他组织。

3.3 本次技术服务不接受联合体参加采购活动

4.技术成果补偿

本次采购对未成交供应商的技术成果不予补偿。

5. 采购文件的获取

5.1 获取时间

从 2026年7月22日15：00起至2026年7月27日17:00止(北京时间)

5.2 获取方式

供应商提供营业执照、企业资质、授权委托书、经办人身份证扫描件、承诺书。上述提供材料加盖供应商公章，登陆苏盐井神招标与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com/）平台，在报名信息界面，上传报名材料，待审核通过后，下载采购文件参加采购活动。（投标供应商需将在苏盐井神招标与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com/）已注册的“单位注册证明”扫描件上传至平台（“单位注册证明”的开具时间应在本项目招标公告发布之后），否则购买操作无法完成。采购人不接受被江苏苏盐井神股份有限公司列入“负面行为单位清单”且在禁停期内的法人或者其他组织获取采购文件）。

5.3 采购文件不收费。

5.4 联系人须知

供应商在报名领取采购文件时务必填写本次采购业务的联系人。

6. 响应文件的递交

6.1 响应文件接受截止时间

2026年7月30日9时0分（北京时间)
6.2 递交响应文件地址

电子响应文件上传到苏盐井神电子采购平台，不接收书面材料递交。
7. 其他
7.1 发布公告的媒介

本项目采购公告在苏盐井神招标与采购管理系统平台上发布。

7.2 注册、登录

本项目通过苏盐井神招标与采购管理系统平台提供供应商注册、上传报名材料、购买/下载采购文件、澄清说明和补正等功能。供应商须访问苏盐井神招标与采购管理系统平台完成注册、下载等有关操作。      
7.3响应文件递交注意事项

7.3.1逾期上传的电子响应文件，采购人将予以拒收。

7.3.2供应商请于电子响应文件递交截止时间前登录苏盐井神电子采购平台进入响应文件递交页面。供应商的电脑和网络环境应按照苏盐井神电子采购平台要求。电子响应文件逾期上传或者上传未成功，采购人拒收响应文件（平台自动关闭上传端口）。提醒，为避免响应文件截止时间前网络拥堵，建议供应商适当提前上传时间。

8、联系方式

采购人：江苏苏盐井神股份有限公司                          

地  址：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号      

邮  编：2232000                                        

联系人：田先生                           

电  话：18052578201  

电子邮箱：1051070117@qq.com
第二章 采购需求

	条款号
	内容
	说明与要求

	1.1
	服务名称
	江苏苏盐井神股份有限公司项目后评价服务

	1.2
	服务地点
	江苏苏盐井神股份有限公司

	1.3
	采购范围
	对江苏苏盐井神股份有限公司已竣工验收5个重点项目开展项目专项后评价，具体为：淮安生产片区卤水储运配套工程、苏盐井神卤水管道工程（第二分公司至淮盐矿业）、瑞洪盐业芒硝尾矿资源利用产业升级节能技改一期工程、瑞丰公司60万吨/年制盐搬迁技改项目、瑞达公司年产6000吨复合软包装材料智能制造项目。

	1.4
	质量标准
	评价成果应符合国家及行业标准要求，并通过采购人组织的内部专家评审，满足采购人需求，符合合同要求。

	1.5
	预计服务周期
	服务期限：本项目共实施 5 个项目后评价工作，中标人可同步并行开展全部项目后评价业务，整体服务期限自合同签订之日起至全部项目后评价成果通过评审、全套资料完整归档为止，全部工作须在合同签订之日起 8 个月内完成（因甲方原因导致某个项目不能及时开展后评价工作的，工期适时调整）；单个项目在合同签订且对应项目资料全部移交齐全后启动，40日历天内完成后评价报告初稿编制，待收到甲方审核意见后20日历天内完成报告修改完善、终审定稿、正式报告交付及全套资料归档，各项目实施启动时点、工作统筹节奏结合项目实际进度同步推进，总工期以合同签订满 8个月为刚性完成节点。其中瑞洪盐业芒硝尾矿资源利用产业升级节能技改一期工程、瑞丰公司60万吨/年制盐搬迁技改项目后评价工作须于2026年内完成。

	1.6
	技术成果补偿
	不补偿

	1.7
	服务费
	单独报价、分项核算


第三章 供应商须知

1、对供应商的资格要求
	供应商资质条件、能力和信誉
	1.1
	资质条件
	供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质，提供资质证书详见采购文件第一章“3.1 款供应商资格要求”

	
	1.2
	财务要求
	/

	
	1.3
	业绩要求
	详见采购文件第一章“3.1 款供应商资格要求”。

	
	1.4
	信誉要求
	详见采购文件第一章“3.1 款供应商资格要求”。

	
	1.5
	项目负责人资格要求
	详见采购文件第一章“3.1 款供应商资格要求”。

	
	1.6
	项目管理班子要求
	供应商提供：1、拟委任的主要人员汇总表；2、拟委任的主要人员简历表

	
	1.7
	其他证明材料
	供应商法定代表人授权委托书或法人证明。（提供

加盖公章的原件）


2.供应商不得存在的情形

见采购公告

3.本次交易一般规则

	阶段
	条款
	项目
	规  则

	准备

及其

响应
	3.1
	踏勘现场
	不组织

	
	3.2
	预备会
	不组织

	
	3.3
	分包
	不允许

	
	3.4
	响应截止时间
	见采购公告

	
	3.5
	最高限价
	设置最高限价：人民币叁拾伍万元整 （¥350000.00）。其中淮安生产片区卤水储运配套工程人民币陆万元整 （¥60000.00）、苏盐井神卤水管道工程(第二分公司至淮盐矿业)人民币柒万元整 （¥70000.00）、瑞洪盐业芒硝尾矿资源利用产业升级节能技改一期工程人民币陆万元整 （¥60000.00）、瑞丰公司60万吨/年制盐搬迁技改项目人民币玖万元整 （¥90000.00）、瑞达公司年产6000吨复合软包装材料智能制造项目人民币柒万元整 （¥70000.00）。

	
	3.6
	响应文件有效期
	60日历天（从响应文件递交截止日算起）

	
	3.7
	缔约保证金
	(无须提交

(须提交缔约保证金为：   元人民币

缔约保证金形式（请备注用途为缔约保证金）

	
	3.8
	响应文件份数及要求
	以电子文件形式通过苏盐井神电子采购平台提交电子响应文件1份。电子版文件包括正本扫描件，未按要求提供，投标将被否决处理。

编制说明：响应文件需注明页码，未注明使用何种语言和币种的，以中文和人民币为准。

	
	3.9
	响应文件标记
	响应文件应在首页注明：

项目名称：                      

供应商名称：             （盖章）                              

供应商地址：                                           

联系人及其联系方式：                

    年    月    日                             

	
	3.10
	响应文件提交
	本项目在线提交电子响应文件

	文件

开启

及评审
	3.11
	响应文件开启会议
	不举行

	
	3.12
	开启文件前的密封检查
	不适用

	
	3.13
	评审小组
	评审小组为5人单数组成，评审专家确定方式：直接聘请。

	
	3.14
	评审办法
	见第五章评审办法有关条款

	
	3.15
	成交候选人
	公示媒介：苏盐井神电子采购平台

	确定

成交人
	3.16
	成交办法
	见第四章采购办法有关条款

	
	3.17
	签订合同
	见第四章采购办法有关条款

	
	3.18
	履约保证金
	(无须提交

	
	3.19
	需要补充的其他内容
	/


4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未密封或未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或者采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

5、响应文件要求

5.1 响应文件包括下列内容

（1）响应函及其附录。

（2）法定代表人证明或授权委托书。

（3）商务条件和技术参数偏离表。

（4）资格审查资料。

（5）响应方案。

（6）响应文件的澄清说明等其他有关材料。

5.2 响应文件的格式依据项目情况在第七章“响应文件组成及格式附件”中选取

6.异议和投诉

依照《国有企业采购操作规范》和《国有企业采购管理规范》有关规定和程序执行。

7.本章附件

附件1：问题澄清通知

附件2：问题的澄清

附件1：问题澄清通知

编号：

  (供应商名称)  ：
(技术服务名称) 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于____年__月__日___时前递交至 江苏苏盐井神股份有限公司；采用电子文件方式的，应在____年____月____日____时前将原件上传电邮发送指定邮箱/苏盐井神招标与采购管理系统平台。

(技术服务名称) 评审小组

采购人：____（公章)

____年____月____日

附件2：问题的澄清

编号：

(技术服务名称) 评审小组：

问题澄清通知(编号：___）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商： ____(公章)

法定代表人或委托代理人：____（签字）

____年____月____日

第四章 采购办法

	询比采购

	邀请方式：公告

	1.采购准备
	1.1 供应商提交响应文件截止时间见采购公告

1.2 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人递交响应文件；响应文件按照采购文件第三章供应商须知3.9要求标记，按照3.10规定提交

1.3 资格审查执行第三章供应商须知1.1-1.7的规定

1.4 响应文件提交截止后，参与响应的供应商数量不足3家的重新发出采购公告。

	2.询比规则
	2.1 本次询比为：一次性报价，以供应商编制响应文件要求中的报价为准，严格按照采购文件报价要求进行填报。

	
	2.2报价范围

2.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算（6%税率）

2.2.2本项目设有最高采购限价，供应商响应报价不得超过最高采购限价。最高采购限价为人民币：叁拾伍万元整（￥350000.00）（每个项目分项报价）。其中：淮安生产片区卤水储运配套工程人民币陆万元整 （¥60000.00）、苏盐井神卤水管道工程(第二分公司至淮盐矿业)人民币柒万元整 （¥70000.00）、瑞洪盐业芒硝尾矿资源利用产业升级节能技改一期工程人民币陆万元整 （¥60000.00）、瑞丰公司60万吨/年制盐搬迁技改项目人民币玖万元整 （¥90000.00）、瑞达公司年产6000吨复合软包装材料智能制造项目人民币柒万元整 （¥70000.00）。
2.2.3报价范围包括：所有报价均以人民币元为计算单位。报价应被视为含税费（包括所得税、增值税等）、技术服务费用、因技术服务有关的保险、交通、文印、办公、人员劳务等的费用、会务费、后评价报告评审费用等乙方履行本业务所支出的所有成本、应获得的利润和承担的风险及技术服务过程中可能产生的其他费用等。技术服务费用的数额不受通货膨胀、汇率波动及其他因素变化的影响。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价人自行承担。  

	
	2.3询比时间：同响应文件截止时间，响应文件截止后，供应商未提交报价的，不得参与后续阶段的询比评审。

	
	2.4询比地点：江苏苏盐井神股份有限公司招标中心

	
	2.5询比程序

2.5.1 评审小组按照采购文件规定的条件对供应商响应文件进行评审打分，需要澄清的允许供应商澄清。

2.5.2 评审小组汇总评审结果

	3.评审办法
	本次评审采用综合评分法

	4.特别规定
	4.1采购人不得就供应商提出的最终报价与其再进行询比。

	
	4.2本次询比采购，评审过程中评审小组认为供应商出价可能低于成本的，或供应商报价明显低于其他报价，可要求供应商澄清并说明理由，若供应商未进行澄清或澄清未能说明其报价合理性，不能提供相关证明材料的，评审小组会认定该供应商以低于成本报价，有权决定将其报价作无效处理。

	5.成交规则
	依据评审小组评审结果的排序，推荐的成交候选人数2人，确定排名第一的为成交人。

	6.成交结果公告
	在苏盐井神招标与采购管理系统平台公告成交供应商名单

	7.成交通知书
	采购人应在确定成交供应商后及时向成交人发出成交通知书

	8.签订书面合同
	采购人履行相应程序后在15日内和供应商签订书面采购合同


第五章 评审办法

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。

本次资格审查采用合格制，各评审因素为实质性条款，供应商未实质性响应其中任一条款，其响应文件都将被否决。各响应供应商只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加详细评审。

2 初步评审

初步评审标准

	评审

环节
	评审因素
	评审标准

	形式

评审
	供应商名称
	与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书等证明性证书一致

	
	响应函签字盖章
	有响应函。有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	响应文件格式
	符合采购文件“响应文件格式”要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	电子版文件
	电子版文件为正本扫描件

	
	法定代表人授权委托
	法定代表人作为负责人不需要授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章

	资格

评审
	营业执照
	提供企业营业执照

	
	供应商资格
	满足法律法规及采购文件中资格规定的要求

	
	证明材料
	无弄虚作假/失信处罚记录

	响应性

评审
	报价
	没有超过最高限价

	
	工作总进度
	符合采购文件第二章“采购需求”的规定

	
	响应文件有效期
	满足采购文件的规定

	
	商务偏差
	无采购人不能接受的偏差内容

	
	其他
	无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容


说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

3 详细评审

对通过初步评审的响应文件进行详细评审。详细评审包括商务评审、技术评审和价格评审。

3.1商务评审
商务评审因素(15分)

	序号
	考核内容
	分值权重
	评分细则

	1
	业绩荣誉
	6
	2021年1月1日至投标截止时间，投标人具有工程类投资后评价咨询服务相关业绩，每个业绩得1分，最高得3分。

2021年1月1日至投标截止时间，投标人具有政府投资后评价咨询服务相关业绩，每个业绩得1分，最高得3分。提供业绩合同、对应的发票复印件，所有复印件加盖公司公章，时间以合同签订时间为准，所需材料缺一不可。

	2
	项目组人员配置
	6
	1.项目负责人同时具有高级职称和注册咨询工程师执业证书的得1分，具有10年以上相关工作经验的得2分。
2.项目团队成员（除项目负责人外）中，具有（相关专业中级及以上职称，列举专业名称）的人员，，每有1人得1分，此项最高得3分。
供应商提供：项目负责人相关证书,工作年限证明及对应社保缴纳证明；项目组人员身份证、职称证书等复印件，以及2026年1月1日以来任意连续6个月以上供应商为其缴纳社保证明复印件，并加盖投标人公章。（一人多证，只认可一证）

	3
	投标人体系认证
	3
	具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以上三个认证证书提供一个得1分，最高3分，不提供不得分。

注：须提供证书复印件加盖公章。


3.2服务（技术）响应方案评审
服务（技术）响应方案评审因素( 10分)

	序号
	考核内容
	分值权重
	评分细则

	1
	服务方案
	10
	1.根据招标文件的需求，提供项目服务方案，内容包括但不限于：对工作内容的认识和理解；工作方法；工作思路；工作组织方案。理解全面、深入，分析准确到位，服务方案内容全面具体、针对性和可操作性强得4分；对项目有一定了解，分析基本合理，但存在一些不足得2分；对项目现状了解不够全面，分析较浅显得1分，无此内容不得分。

2.根据招标文件的需求，提供项目重点难点分析、应对措施及相关合理化建议方案，内容包括但不限于：项目的重难点分析；应对措施；相关合理化建议。根据响应文件情况由磋商小组综合打分，思路清晰，逻辑严谨，框架结构合理，项目重难点分析准确具体、应对措施及建议的针对性和可操作性强的，得3分；编制思路和框架基本可行，应对措施及建议基本合理，但存在一些细节问题或不够完善得2分；思路不够清晰，项目重难点分析不准确，措施及建议缺乏针对性和可行性得1分，无此内容不得分。

3.根据招标文件的需求，提供质量保障措施及方案，内容包括但不限于：工作质量保证方案；监督举措；相应服务承诺。根据响应文件情况由磋商小组综合打分，工作质量保证方案完善清晰，监督举措可行得3分，质量保障措施及方案基本可行，但存在一些不足得2分，质量保障措施及方案不完善，得1分，无此内容不得分。


3.3价格评审
价格评审因素(75分)

	序号
	规则

	1
	通过初审的合格供应商进入评审基准价计算程序

	2
	确定基准价：

有效报价≤A家时，直接取报价平均值的K%作为基准价；有效供应商的报价人>A家时去除1个最高价和1个最低价，其余报价取平均值的K%作为基准价，其中A=（5）、K=（97%）。

	3
	评分办法：

基准分75分，响应报价比基准价每高出1%，基准分减0.5分。响应报价≤基准价为基准分75分。


4 评审结果

1.评审小组成员以采购文件和本方法上述有关规定为依据，按照综合得分=商务分+技术分+价格分，给各投标文件计算综合得分。

2.各投标人的得分为所有评审小组成员评分的平均值。

3.各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4.按综合得分高低次序确定最终的排列名次，并推荐2名合格的成交候选人。综合得分最高者为排名第一的候选成交人。如果供应商的最终综合评分相同，则优先排序：响应报价低>商务评审分值高>技术评审分值高>抽签。
第六章 合同条款及格式

技术服务合同

本技术服务合同(以下简称“合同”或“本合同”)由以下双方于 2026 年  月  日，于江苏省淮安市淮安区签订：
甲    方：                                           
乙    方：                                           
经发包人发布采购公告，通过询比采购方式，确定本次技术服务承包人。根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规，经双方友好协商，在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，以兹共同信守。
第一条 服务内容
1. 乙方应当按照合同规定，向甲方提供江苏苏盐井神股份有限公司项目后评价技术服务。技术服务内容包含对投资决策、建设管理、项目效益等方面进行全面客观的评价并提出相应的对策建议，推动提高公司投资决策和建设管理水平，提升项目投资效益。5个重点项目分别为：淮安生产片区卤水储运配套工程、苏盐井神卤水管道工程(第二分公司至淮盐矿业)、瑞洪盐业芒硝尾矿资源利用产业升级节能技改一期工程、瑞丰公司60万吨/年制盐搬迁技改项目、瑞达公司年产6000吨复合软包装材料智能制造项目。内容包括但不限于：

（1）项目概述。包括编制依据、项目建设目标、建设规模、建设内容、建设工期、工程投资等基本情况，简述后评价工作开展情况，总结后评价报告提出的经验、主要问题、结论及建议。

（2）项目前期决策总结与评价。包括简述项目前期决策过程、规划政策符合性和建设必要性评价、项目前期文件及其批复文件对比评价、决策程序合规性评价。

（3）项目实施总结与评价。包括项目开工建设、过程管控到竣工验收投产全流程的实施情况，分别对招标投标过程、合同签订与履约管理、参建单位组织协调、建设工期管控、工程质量验收、安全生产管理、投资变更与概算执行、资金拨付与使用、项目调试运行及竣工验收程序等内容进行总结梳理，对照项目批复的建设要求与原定实施目标，评价项目实施过程的合规性、管理效率与管控效果，分析实际执行与预期目标出现偏差的核心原因。

（4）项目运营总结与评价。包括总结项目投产运营后的实际运行情况，梳理运营管理体系建设、日常运维管控、产能释放进度、运营成本控制、产品/服务质量达标、安全环保合规运营等方面实际情况，对照项目批复文件明确的运营指标与预期效益目标分析实际运营结果偏离预期目标的主要原因，总结运营管理层面的经验与不足。

（5）项目投资效益效果评价。包括社会效益评价、经济效益评价、生态环境效益评价、资源和能源利用效果评价。

（6）项目后评价结论与建议。在前期决策、建设准备、实施、运营、效益效果、目标及可持续性评价的基础上对项目进行综合评价，得出主要的、客观的评价结论，并总结经验和存在问题、提出建议。
1.2技术服务要求：
提交的后评价报告服务内容和深度应符合国家及行业标准要求并通过甲方组织的专家评审会评审，满足甲方需求，符合合同要求。
第二条 服务期限
2.1本项目共实施 5 个项目后评价工作，中标人可同步并行开展全部项目后评价业务，整体服务期限自合同签订之日起至全部项目后评价成果通过评审、全套资料完整归档为止，全部工作须在合同签订之日起 8个月内完成（如因甲方原因，完成时间适时调整）；单个项目在合同签订且对应项目资料全部移交齐全后启动，40 日历天内完成后评价报告初稿编制，待收到甲方审核意见后 20日历天内完成报告修改完善、终审定稿、正式报告交付及全套资料归档，各项目实施启动时点、工作统筹节奏结合项目实际进度同步推进。其中瑞洪盐业芒硝尾矿资源利用产业升级节能技改一期工程、瑞丰公司60万吨/年制盐搬迁技改项目后评价工作须于2026年内完成。
2.2甲方于合同生效后【10】日内提供该项目相关基础资料，以满足乙方评价的要求；
第三条 服务成果及验收
3.1 乙方应按本合同的要求向甲方提交服务成果，包括通过专家评审的每个项目的正式后评价报告（10份）及相应的PDF和word电子文档一套。 

3.2 甲方收到乙方提交的服务成果后，应当通知乙方共同对服务成果进行验收，验收结束后，出具评审意见，评审意见是乙方要求甲方支付技术服务费用的必备付款凭证。

第四条 技术服务费用
4.1本合同项下技术服务费用为人民币（大写）      元（小写：      ）（其中不含税为 （小写）     ；增值税为6%)。 
4.2技术服务费用为乙方提供本合同项下技术服务及完整履行本合同后甲方应支付的全部报酬。

4.3前款约定的技术服务费用已经包括了税费（包括所得税、增值税等)、技术服务费用、因评价技术服务有关的保险、交通、文印、办公、人员劳务等的费用、后评价报告评审费、相关会务费用等乙方履行本业务所支出的所有成本、应获得的利润和承担的风险及技术服务过程中可能产生的其他费用等。技术服务费用的数额不受通货膨胀、汇率波动及其他因素变化的影响。
4.4乙方应自行缴纳依法应负的税费，并保障甲方不因乙方未交纳或未足额交纳税费而受到牵连。
第五条 付款流程
5.1付款进度：

乙方提交经甲方内部专家评审通过的单个项目正式后评价报告及专家评审意见后15日内，甲方一次性支付单个项目的技术服务费用。
5.2 每次付款，乙方应当向甲方开具等额的6%增值税专用发票并提交支持文件。如乙方逾期【15】日内未向甲方提供有效税务发票及相关支持文件，应视为乙方自动放弃对相应服务费用的付款请求权。

5.3 甲方收到符合本合同第5.2条规定的有效税务发票和支持文件后，经核对无误的，应于收到该等发票和支持文件之日起【30】日内将应付款支付给乙方。如果甲方对乙方提交的该等发票和支持文件全部或部分有异议，应及时通知乙方，乙方应根据甲方要求修改并重新开具发票。乙方因甲方异议重新开具的发票，付款期限从甲方收到该等重新开具的发票之日起计算。

5.4 甲方或甲方指定的第三方将应付款支付至乙方指定的如下银行账户：
开户名称：                                           
银行账号：                                           
开户行：                                             
第六条 知识产权
第乙方在为甲方提供技术服务的过程中所产生的所有知识产权归甲所有。

七条 保密
7.1乙方及其人员在本合同履行过程中所获得的甲方的所有信息和与技术服务相关的记录、数据、报告等资料均属甲方的商业秘密。未经甲方书面同意，乙方及其人员不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述信息或者资料。

7.2本条有关保密的约定，不因本合同终止或者解除而失效。
第八条 违约责任

8.1由于乙方原因，延误了咨询交付时间，每延误一天，应减收该项目应收服务费的千分之一。

8.2合同生效后，乙方擅自终止或解除合同，应全额返还甲方已支付的款项并承担相应违约责任。

8.3未经甲方同意，乙方擅自进行转让、分包，甲方有权解除本合同。

8.4乙方违反本合同有关保密的约定，甲方有权要求乙方支付服务费用百分之【10】的金额作为违约金，并且甲方可提前解除合同。并且甲方可提前解除合同并要求乙方赔偿全部直接和间接损失。 

8.5甲方因自身原因逾期向乙方支付服务费用的，每逾期一日，乙方有权要求甲方支付服务费用百分之【1】的金额作为违约金。如逾期超过【30】日，乙方有权要求支付违约金百分之【10】。 

8.6甲方或乙方根据以上条款承担的合同违约金总额不论单项或多项累计，以服务费用的百分之【15】为最高限额。 

第九条 争议的解决办法
9. 1本合同适用中华人民共和国法律。

9 .2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如经协商后【30】日内争议不能解决，双方同意将争议按照以下第 (1) 种方式处理：

（1）在甲方所在地人民法院进行诉讼；

（2）【甲方所在地】仲裁委员会按照该会当时有效的仲裁规则仲裁裁决。仲裁裁 决为终局裁决，对双方均具有约束力。仲裁地点为【甲方所在地】。

9.3争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同。
第十条 其他
10.1在合同执行过程中，甲方如因故中途终止合同时，应及时书面通知乙方；甲方应根据乙方实际耗用的工作量支付其费用。

10.2审查论证意见如使甲方原委托的项目规模、服务范围等发生重大变更，甲方要求乙方重做技术服务时，本合同应由甲方付足服务费后终止执行，双方另行商签新合同；如属局部调整和修改时，甲方应按每人每工日300元付给乙方修改工费；如属原定服务范围内的必要修改时，由乙方负责，不另收服务费。

10.3本合同未尽事宜由甲、乙双方共同商定补充条款，并经双方法定代表人或委托代理人签章，作为本合同的组成部分。
10.4本合同正本陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

10.5本合同由甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效；乙方服务成果经审查论证通过、并结清双方帐款后，除保密条款外，本合同即行终止。
第十一条 联系人

除非双方另有明确约定，任何一方根据本合同向另一方提供资料和发送通知或者在服务过程中需要对相关技术问题进行澄清、咨询的联系人和联系方式如下：
	甲方联系人：
	乙方联系人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：


第十二条 合同期限
12.1本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效，至双方的权利、义务履行完毕之日终止。
第十三条 合同终止
13.1 如发生以下任一情形，经书面通知乙方，甲方有权立即终止本合同：

（1）乙方延期交付工作成果【30】日的；

（2）乙方发生其他严重违约，且未在甲方要求的期限内纠正。

13.2无论基于何种原因，经提前【30】日书面通知乙方，甲方有权随时终止本合同。乙方收到甲方终止合同的书面通知后，应立即停止履行与本合同相关的工作，并对已履行的部分进行结算。甲方收到乙方的结算要求后，应与乙方协商结算技术服务费用，结算费用以乙方为履行合同已实际发生的直接、合理费用为限，乙方应提供书面证明文件。

	甲方：江苏苏盐井神股份有限公司
	乙方：

	
	

	（章）
	（章）

	
	

	
	

	授权代表签字：
	授权代表签字：

	
	

	签订时间： 2026年   月   日
	签订时间： 2026年   月   日


廉政责任书
发包人（全称）：                                           
承包人（全称）：                                           
为加强廉政建设，规范各项业务活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取 不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据 国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一 、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于合同订立及履行的有关法律、法规、相关政策，以 及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二 、发包人责任
发包人的领导和相关的工作人员，在合同订立、外包业务项目的事前、事中、 事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品 和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、 配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、 娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或让配偶、子女、亲属参与同发包人有关  的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三 、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行廉政建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证 券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公 务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、 法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经  济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律 法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损 失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为业务承揽合同的组成部分，具有同等法律效力。经双方签 字后立即生效。

五、责任书有效期，本责任书的有效期同合同期限。
	
	

	
	

	发包人（公章）：
	承包人（公章）：

	
	

	
	

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	
	

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	
	

	2026年    月    日
	2026年    月    日


第七章 响应文件组成及格式附件

目 录

1.响应函及其附录

2.法定代表人证明或授权委托书.

3.商务条件/技术参数偏离表 

4.资格审查资料

5.响应方案

6.响应文件澄清说明等其他有关材料

1. 响应函及其附录

1.1 响应函 

致：(采购人名称)
1.我方已仔细研究江苏苏盐井神股份有限公司项目后评价服务业务采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）       ， （小写   )     的报价（其中不含税为          ；增值税为6%）完成本项目服务并按合同约定履行义务。（其中淮安生产片区卤水储运配套工程       万元、苏盐井神卤水管道工程(第二分公司至淮盐矿业)         万元、瑞洪盐业芒硝尾矿资源利用产业升级节能技改一期工程          万元、瑞丰公司60万吨/年制盐搬迁技改项目        万元、瑞达公司年产6000吨复合软包装材料智能制造项目       万元）。
2.我方响应文件包括以下内容：

（1）响应函及其附录（报价表）、信誉要求证明材料

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）商务条件/技术参数偏离表。

（4）资格审查资料

（5）响应方案

（6）其他材料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方承诺，我方响应采购文件的全部要求。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）我方（项目负责人姓名）  负责江苏苏盐井神股份有限公司项目后评价服务业务.
（2）在收到通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（4）在合同期限内完成合同规定的全部义务。

（5）在规定的期限内，缴纳履约保证金（履约保函）。
6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。

7.（其他补充说明)。
供应商： (单位公章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章）

      年      月      日

1.2供应商根据“第三章供应商须知”3.1信誉要求提供相关证明材料。建议按以下顺序提供：

（1）加盖供应商公章的承诺书，格式建议如下：

承诺书

江苏苏盐井神股份有限公司：

我单位参加江苏苏盐井神股份有限公司项目后评价服务业务采购响应，承诺如下：

1、我单位的信誉及财务经营状况良好，近3年无违法、违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录，没有发生重大质量和重大安全事故。在响应文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单），也未被江苏苏盐井神股份有限公司列入“负面行为单位清单”且在禁停期内的法人或者其他组织。
2、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和非法人组织公共信用信息报告”，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”均真实有效。

3、无与采购人存在利害关系可能影响招标采购公正性的法人、其他组织或者个人参加采购响应；无单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段采购响应或者未划分标段的同一招标项目采购响应；无有关联供应商参加本项目采购活动。承诺如有违反，记入信用档案列入企业不良行为负面清单名单、取消成交资格、没收缔约保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、我单位非联合体及代理商投标投标，中标后不分包或转包，不将合同订单转包给其他供应商，一经发现查实，取消本次中标资格。

5、此次投标相关资料均真实有效，无造假行为。
法定代表人或被授权的代理人（签名）：
     供应商：                  （单位公章）

       年   月   日

（2）提供2023年度、2024年度、2025年度连续三年度的无保留意见的年度财务审计报告复印件（无保留意见的年度财务审计报告复印件、现金流量表、资产负债表、利润表）；
（3）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和其他组织信用信息概况”

（4）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”

2.代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明

供应商：                                              

单位性质：                                             
地  址：                                                 

成立时间：                                                

经营期限：                                                    

姓  名：                       性  别：                             

年  龄：                      职  务：                                 

系               （供应商名称）                          的法定代表人。

特此证明。


粘贴法定代表人身份证原件正反面的扫描件

供应商：                  （单位公章）

     年    月    日

2.2法人授权委托书

授权委托书

本人（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改江苏苏盐井神股份有限公司项目后评价编制业务响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

本授权书于       年      月      日至      年      月      日有效，代理人无转委托权。

特此声明。


粘贴被授权人身份证原件正反面的扫描件

供应商：               （单位公章）

                          法定代表人：               （签字或盖章）

身份证号码：                                

                          委托代理人：                （签字或盖章）

身份证号码：                                               

     年   月    日
3. 商务条件/技术参数偏离表

商务条件偏离表

项目名称：江苏苏盐井神股份有限公司项目后评价编制业务
	序号
	采购文件商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离
	说明

	1
	服务期限
	合同第二条
	不偏离
	

	2
	付款方式
	合同第五条
	不偏离
	


注：对不满足采购文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。

技术参数离表

项目名称：江苏苏盐井神股份有限公司项目后评价编制业务
	序号
	采购文件商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离
	说明

	1
	技术服务内容
	合同第一条第一款
	不偏离
	

	2
	技术服务质量
	合同第一条第二款
	不偏离
	


注：对不满足采购文件要求的部分，必须明确如实填写并
4.资格审查资料

4.1供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	口员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	(项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	(高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	(中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	(初级职称人员
	

	账号
	
	
	(技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附企业法人营业执照/法人证书、资质证书等材料的复印件。

4.2供应商类似项目业绩清单

	序号
	年份
	项目

名称
	合同

金额
	委托

内容
	委托

单位
	所附证明材料在本响应文件中的页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表后应附合同复印件及对应项目的成果报告关键页，所有复印件加盖单位公章。

4.3拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.4主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	职称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	
	从事类似工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于        学校      专业

	主要工作经历
	

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.应附项目负责人身份证、学历证书、资格证书(如有)、获奖及荣誉证书(如有)、近半年任意两个月的在本单位的社保缴纳证明、业绩合同复印件等证明材料。

2.业绩合同复印件，须在合同中体现项目负责人姓名及担任职务，如合同中无法体现，供应商可提供本合同甲方（委托方）出具的证明等材料，需加盖甲方（委托方）公章。

5.响应方案

5.1 服务方案，各供应商根据技术部分评分标准编写，格式自拟。

5.2 供应商认为需加以说明的其他内容

6.响应文件澄清说明等其他有关材料

供应商须知前附表规定的材料或供应商认为需要补充的其他内容，由供应商按实际情况提供或补充。


